Договор № 00

15 сентября 2018г.

Настоящий договор заключен между Индивидуальным Частным Предпринимателем Кутузовым Михаилом Сергеевичем, действующим на основании свидетельства № 001347047 серия 53 от 27 августа 2015г. ОГРН №315532100015310 с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и  Макаренцев Андрей  Владимирович , именуемая  в дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны, а вместе  именуемые «Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется организовать и произвести работы по строительству бани, далее по тексту «Объект», своими силами или с привлечением третьих лиц в соответствии с проектом (Приложения №1 и №3 к настоящему Договору), на территории земельного  участка, принадлежащего Заказчику.

1.2. Земельный участок расположен по адресу: МО,  Солнечногорский  район, К.П. «Маленькая Шотландия», ул. Цветочная, д. 3, секция один.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Подрядчик  приступает к работе по выполнению настоящего договора при соблюдении Заказчиком следующих условий:

2.1.1. Подписан настоящий Договор.

2.1.2. Решен вопрос с проживанием рабочих на месте проведения работ.

2.1.3. Имеются подъездные пути.

2.2. Начало строительства  6-8 октября 2018г.

2.3. Окончание строительства и сдача объекта Заказчику  30 октября  2018г.

2.4. Подрядчик оставляет за собой право на досрочное выполнение работ.

2.5. При невозможности выполнения работ по независящим от сторон обстоятельствам: погодные условия, распутица, отсутствие подъездных путей и т.п., сроки и условия договора могут быть пересмотрены.

3.Стоимость работ, порядок, условия расчетов.

3.1. Стоимость настоящего Договора определяется на основе договорной цены на строительную продукцию и включает в себя:                                                                                                                                                                                                                    3.1.1. Стоимость строительных материалов.                                                                                                                                                    3.1.2. Стоимость работ по сборке дома, бани.                                                                                                                                                 3.1.3. Стоимость доставки материалов до места строительства и их разгрузки.                                                                                                                                                          3.2.Полная стоимость Договора составляет 672 000 руб.( шестьсот семьдесят две тысячи рублей).                                                          3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в два этапа.                                                                                                  3.3.1. По факту поставки строительного материала  на  место  строительства с заездом бригады строителей  Заказчик  выплачивает  70%  от  полной  стоимости  Договора,  что  составляет  471 000 руб. (четыреста семьдесят одна тысяча рублей).                                                                                                                                                                                                             3.3.2. По окончании строительства Заказчик выплачивает 30% от полной стоимости Договора, что составляет 201 000 руб. (двести одна тысяча  рублей).                                                                                                                                                                   3.4. Форма оплаты - наличный расчет.   В подтверждение факта оплаты, заказчик получает на руки квитанции на соответствующие суммы.                                                                                                                                                                            3.5. При необоснованном отказе от оплаты Объект демонтируется и Заказчик оплачивает фактически понесенные Подрядчиком затраты за выполненные работы.                                                                                                                                         3.6. Работа считается выполненной в полном объеме после подписания Акта сдачи-приемки работ (приложение №3 к Договору).                                                                                                                                                                                                     3.7. Договорная стоимость остается неизменной в течение действия настоящего договора.

4. Условия производства работ.

4.1. Заказчик обеспечивает за свой счет строительную бригаду электроэнергий,  питьевой водой,  жильем на время строительства.

4.2. Заказчик определяет границы своего участка и месторасположение будущего строения.

4.3. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него документов,  подтверждающих право собственности или иное право на землю, а также разрешения на проведение строительных работ.

4.4. Заказчик обеспечивает наличие на участке песка или песчано-гравийной смеси в объёме 2 м.куб. для устройства подушек под тумбы фундамента.

4.5. Подрядчик обеспечивает наличие строительных материалов, доставку рабочих, питание рабочих.

4.6. Подрядчиком не выполняются электротехнические и сантехнические работы и  другие работы, не предусмотренные настоящим договором.

4.7. Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

4.8. Изменения, внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованы с Подрядчиком и подтверждены обеими сторонами.

5.Права и обязанности сторон.

5.1. Заказчик имеет право:                                                                                                                                                                       5.1.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, иметь доступ на строительную площадку в любое время производства работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

5.2. Заказчик обязан:                                                                                                                                                                             5.2.1. Предоставить строительную площадку (земельный участок, принадлежащий Заказчику) для выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.                                                                                                                                                            5.2.2. В зимнее время очистить от снега подъездные пути, а также площадку 8х8м для складирования комплекта материалов.                                                                                                                                                                                                5.2.3. Обеспечить подъездные пути к строительной площадке для доставки строительных материалов и следить за нахождением подъездных путей в нормальном состоянии до сдачи готового Объекта.                                                                                                                                            5.2.4. При невозможности подъезда транспортного средства, доставляющего строительные материалы непосредственно к месту строительства (в пределах 30м до места  складирования), перенос материалов на расстояние, превышающее этот предел, оплачивается Заказчиком дополнительно из расчета 100 руб.(сто рублей)  за  один кубометр, за каждые 10м.                                                                                                                                                                   5.2.5. Оплатить выполненные работы в течении одного дня с момента подписания Акта сдачи-приемки.                                                                                                                                              5.2.6. Принять по окончании выполнения работ готовый Объект с подписанием Акта сдачи-приемки. В случае отказа от принятия работ Заказчиком, Заказчик обязан в трехдневный срок, в письменном виде предоставить Подрядчику причины  отказа  приемки работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.

5.3. Подрядчик обязан:                                                                                                                                                                                     5.3.1. Сдать готовый строительный Объект в оговоренные сроки. Выполнить работу надлежащего качества в соответствии с установленными нормами и предоставить Заказчику гарантию на выполненные работы и материалы на срок 36 месяцев с момента подписания Акта приемки работ по настоящему Договору. Подрядчик гарантирует соответствие материалов техническим условиям и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком при приемке. 
5.3.2. Осуществлять в сроки, предусмотренные настоящим Договором, поставки материалов, оборудования, строительной техники и транспорта для строительства Объекта.                                                                                                                               5.3.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, как в процессе строительства, так и в течение гарантийного срока. Срок исправления недостатков, выявленных в процессе строительства, не должен превышать сроки строительства, а срок исправления недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, не более 30 календарных дней.
5.3.4. Подрядчик берет на себя обязанности по сохранности строительных материалов и их комплектности на период строительства до сдачи  Объекта Заказчику.                                                                                                                                       5.3.5. Подрядчик берёт на себя обеспечение безопасности при производстве работ.

5.4. Подрядчик имеет право:                                                                                                                                                                        5.4.1. Выполнять своими или привлеченными силами в счет принятой договорной цены все работы в объеме, предусмотренном  настоящим Договором (других лиц, строительную технику и транспорт).                                                                                                                                                      5.4.2. В случае неудовлетворительного состояния подъездных путей к строительной площадке приостановить строительство Объекта до приведения Заказчиком путей в надлежащее состояние.

6.Ответственность сторон

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.3. При нарушении сторонами взятых на себя обязательств они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Законом «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 г.)                                                                                                                                                                                             6.4. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку готового Объекта и его оплату.                                                                                                                                                                                  6.5. В случае задержки оплаты Заказчиком, Подрядчик вправе взимать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Договора за каждый день просрочки.                                                                                                                                                                    6.6. В случае продления Подрядчиком сроков строительства, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе взимать неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Договора за каждый день, следующий за датой окончания строительства.                                                                                                                                                                                               6.7. Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по Договору, являются собственностью Заказчика.  Мусор, оставшийся в результате работ, Подрядчик с участка Заказчика не вывозит.                                                                                                                                                                      6.8. В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прореза проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, перенос лестницы.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, стороны разрешают путем переговоров. В случае если согласия достичь не удается, то все споры и разногласия по настоящему Договору стороны решают в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. На строение дается гарантия сроком на 3 года.

8.2. Гарантия распространяется на :

-  Целостность конструкции

-  Протекание кровли.

8.3. Гарантия не распространяется на:

- столбчатые фундаменты, временные кровли (выполненные из рубероида и т.п.);

- ущерб, нанесенный третьими лицами ;                                                                                                                                                   -  строительные материалы, приобретаемые Заказчиком самостоятельно;

- ущерб, вследствие эксплуатации строения не по назначению;

- рассыхание вагонки, не связанное с дефектами строительства;

- вздутие вагонки, связанное с повышенной влажностью.

- возможные дефекты и ущерб связанные с нарушением норм пожарной и электротехнической безопасности;

- механические повреждения строения, связанные с изменением узлов и перепланировками;

- действия непреодолимой силы.

8.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента завершения работ по данному договору.

8.5. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию сооружения.

8.6. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика экземпляра данного договора.                                                                                                                                                8.7. Подрядчик не несет ответственности за риски (недостатки) , появившиеся вследствие естественного износа отдельных элементов конструкции;  за возможные возникновения дефектов древесины  при несоблюдении правил эксплуатации;  возможные риски, связанные с неправильным или небрежным использованием (эксплуатацией) печи, и прочего дополнительного оборудования (элементы дымохода, душевые поддоны, водогрейные баки).

9. Срок действия договора.

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору.                                                                                                                                                                                                 9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у Подрядчика, второй передается Заказчику.

10. Адреса и реквизиты сторон.

Реквизиты сторон: Подрядчик Заказчик ИП Кутузов Михаил Сергеевич ФИО. ОГРН 315532100015310 Паспорт: серия: ИНН 531312424271 Выдан: Дата выдачи: Юр.адрес: г. Пестово, Новгородская обл. ул. Лермонтова д.26 Прописка:. Адрес строительства: Моб. 8-911-624-85-46 Сергей Моб. 8-921-190-49-50 Михаил Тел: http://строим-под-усадку.рф/index.php

Исполнитель: Кутузов М.С.______	                                                          Заказчик: Макаренцев А.В. ______

М.П.

\

Приложение №  1 
к Договору № 00  от «15» сентября 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

| ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ: |  |
| --- | --- |
| Фундамент | Свайно-винтовой из трубы диаметром 108 мм и общей длиной ствола 2,5 м для ровного участка без перепадов высот. |
| Гидроизоляция | Рубероид |
| Обвязка | Брус 150 х 150 мм. в два ряда (Не строганный), уложенный на рубероид. |
| Балки | Брус 100 х 150 мм. (Не строганный) |
| Лаги | Брус 100 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 590 мм. |
| Черновой пол | Обрезная доска 22 мм уложенная максимально всплошную. |
| СТЕНЫ 1-й этаж: |  |
| Стены (18 рядов профилированного бруса L=14см.) Высота потолка – 2,5 м. | Брус строганный, профилированный естественной влажности размером 100 х 150 мм. (В чистоте 90 х 140 мм.) уложенный на джутовое полотно, запиленный в углах в «теплый угол» и собранный на дер. Нагеля 25 мм с утапливаем в брус на 10 мм. Допускается стыковка бруса (шип-паз) по всему периметру дома на усмотрение строителей. |
| Наружная отделка | Нет |
| Внутренняя отделка | Нет |
| ПЕРЕГОРОДКИ 1-й этаж: |  |
| Перегородки 18 рядов профилированного бруса L=14см. | Брус профилированный естественной влажности 100 х 150 мм (в чистоте 90 х 140 мм.) |
| Межвенцовый утеплитель | Нет |
| МАТИЦА (потолочная): | Брус строганый профилированный 100 х 150 мм |
| ПОТОЛОК (перекрытие): |  |
| Потолочное перекрытие | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 590 мм. |
| МАНСАРДА: |  |
| Каркас мансарды (силовая часть) | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) |
| Лаги 2-го этажа | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный), шаг не более 590 мм. |
| Высота потолка 2-й этаж (от балки до балки) | 2,4 м. |
| КРЫША: |  |
| Стропильная система | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) шаг не более 590 мм. |
| Ветроизоляция | Ондутис «А» или аналоги |
| Контр обрешётка | Рейка 50х22 мм. |
| Обрешётка | Обрезная доска 22 мм. с шагом 200-300 мм. |
| Кровельное покрытие | Ондулин цвет на выбор. (красный, коричневый, зелёный) |
| ФРОНТОНЫ: |  |
| Каркас (силовая часть) | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) |
| Наружная отделка | Вагонка камерной сушки толщиной 14-16 мм сорта АВ |
| Ветроизоляция | Ондутис «А» или аналоги |
| Контр обрешётка | Рейка 50х22 мм. |
| БАЛКОН: |  |
| Отделка стен, потолка | Вагонка камерной сушки толщиной 14-16 мм сорта АВ |
| Ограждение | нет |
| Перила | нет |
| КУКУШКА (Каркас): |  |
| Каркас | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) |
| Наружная отделка | Вагонки камерной сушки сорт В толщиной 16 мм. |
| Ветроизоляция | Ондутис «А» или аналоги |
| Контр обрешётка | Рейка 50х22 мм. |
| ПОДНЕБЕСНИКИ: | Шириной 45 см. из вагонки камерной сушки сорт АВ толщиной 14-16 мм. |
| ТЕРРАСА: |  |
| Стропильная система | Брус 40 х 150 мм. (не строганный) |
| Обрешётка | Обрезная доска 22 мм с шагом 200-300 мм. |
| Кровля | Соответствует дому! |
| Силовая часть (стойка) | Брус 150 х 150 мм. (Строганный) с компенсаторами усадки. |
| Потолок | нет |
| Гидроизоляция | Нет |
| Балясины | нет |
| Перила | нет |
| ЭРКЕР: |  |
| Стены из профилированного бруса L=14см. | Брус строганный, профилированный естественной влажности размером 100 х 150 мм. (В чистоте 90 х 140 мм.) уложенный на джутовое полотно, запиленный в углах в «теплый угол» и собранный на дер. Нагеля 25 мм с утапливаем в брус на 10 мм. |
| Стропильная система | Брус 40 х 150 мм. (Не строганный) шаг не более 590 мм. |
| Обрешётка | Обрезная доска 22 мм с шагом 200-300 мм. |
| Кровля | Соответствует дому! |
| Ветроизоляция | Ондутис «А» или аналоги |
| Контр обрешётка | Рейка 50х22 мм. |
| КОЗЫРЁК: |  |
| Каркас | Брус 40 х 100 мм. (не строганый) |
| Кровля | Соответствует дому! |
| ЛЕСТНИЦА ЗАХОДНАЯ в дом: |  |
| Ступени | Доска/брус/проф.брус |
| Подступёнок | Нет |
| Перила | Нет |
| СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: | Выполняются проёмы согласно проекта с обязательной перевязкой брусом. |
| ГВОЗДИ: |  |
| Чёрные (200, 150, 100, 75, 50 мм.) | Для каркаса, бруса (скрытые части дома) |
| Оцинкованные 50 мм. | Для наружных работ |

Подрядчик: _____________  Кутузов М.С.                                             Заказчик:______________ Макаренцев А.В.

М.П.

Приложение №2 
к  Договору  № 40  от «15» сентября 2018 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Строения,  изготовленные  из бруса хвойных пород естественной влажности (ель, сосна) не могут считаться законченными изделиями, и требуют дополнительного обслуживания и доработки в процессе эксплуатации. Необходимо через год произвести герметизацию зазоров в оконных и дверных проёмах, используя при этом, полиуретановую монтажную пену.

Межвенцовое соединение бруса производится на деревянные, березовые нагеля 25 мм, с заглублением на усадку. Иные типы соединения  оговариваются отдельно и за  дополнительную оплату в соответствии с условиями строительства.    Брусовые перегородки крепятся к несущим (наружным) стенам и между собой встык с заглублением до 30мм. Иное соединение типа  «ласточкин хвост» и т.д. оговариваются отдельно и за дополнительную оплату.

Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются.

Обработка антисептиками и прочими огне -, влаго -, биозащитными составами не входит в стоимость договора, за исключением обвязки.

При монтаже деревянных конструкций допускается стыковка бруса, вагонки, обрезной доски.

В результате перепада температур и влажности в помещениях постройки, подшивка вагонки может вспучиваться или рассыхаться, что является её естественным свойством и не является дефектом строительства.

В случае, если материал Подрядчика, поставленный к месту строительства соответствует описанию, приложенному выше, но по каким – либо личным мотивам не устраивает Заказчика, предусматривается  вариант замены материала Подрядчика на материал Заказчика с учетом вычета стоимости материала Подрядчика по его закупочным ценам  и с  учетом привоза, вывоза, погрузки и разгрузки этого материала.

В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения его сроков службы Заказчику необходимо после завершения строительства произвести внутреннюю и наружную антисептическую обработку постройки.

Подрядчик: _____________  Кутузов М.С..                                            Заказчик:____________ Макаренцев А.В.

М.П

### Акт прием сдачи работ № 00

Мы, Карева Юлия Владимировна, именуемый «Заказчик», с одной стороны, и в лице  И.П. Кутузов.М.С ,именуемый «Подрядчик», с другой стороны, удостоверяем, что работы согласно Договора № _00_   от «15»_сентября_2018_г.. И приложений №1 и №2 выполнены: произведен общий визуальный осмотр построенного объекта, а также проверка скрытых работ – окон, потолков, пола, углов.

Работы выполнены в срок.
Претензий нет.

Отзыв о строительстве и бригаде.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель                                                                                   Заказчик

_________     Кутузов М.С.                                                         _________ Карева Ю.В.            (подпись)                                                                                                                                                   (подпись)

«_____»_______________2018г.

М.П.

Приложение №3 
к  Договору  № 00  от «15» сентября 2018 г.

Планировка дома.

Подрядчик: _____________  Кутузов М.С..                                 Заказчик:____________ Макаренцев А.В.

М.П.

Визуализация дома из бруса 6х6м.

(визуализация не несет в себе технические и конструктивные решения, а является лишь примером для зрительного представления)